| NE RIEN ÉCRIRE DANS CE CADRE | Académie : | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : | Série : |  |
|  | Spécialité/option : | Repère de l’épreuve : |  |
|  | Epreuve/sous épreuve : |  |  |
|  | NOM : |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : |  | N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste |
|  | Né(e) le : |  |  |
|  | Note : | d’appel) Appréciation du correcteur |  |

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

1806-IPB A 23 / 1806-IPB B 23 / 1806-IPB C 23

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI

DOSSIER RÉPONSES

SESSION 2018

U23 – Organisation des travaux

# DOSSIER RÉPONSES

Ce dossier comporte 10 pages, numérotées de DR 1 / 10 à DR 10 / 10.

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

| BARÈME DE CORRECTION | Temps conseillé | Pts |
| --- | --- | --- |
| - Temps de lecture du sujet | 10 mn |  |
| - N°1 : Etude de la maçonnerie (réouverture d’une baie) | 35 mn | / 7 Pts |
| - N°2 : Etude de l’échafaudage parapluie | 30 mn | / 6 Pts |
| - N°3 : Etude de la charpente (ferme 7) | 20 mn | / 3 Pts |
| - N°4 : Etude de la couverture | 25 mn | / 4 Pts |
| TOTAL |  | / 20 Pts |

Aucun document n’est autorisé.

L’usage de tout modèle de calculatrice avec ou sans mode examen, est autorisé.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI | U23 – ORGANISATION DES TRAVAUX | DOSSIER RÉPONSES | 1806-IPB A 23 / 1806-IPB B 23 / 1806-IPB C 23 | Durée : 2 h | Coef. : 1 | Session 2018 | DR 1 / 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| N°1 | ÉTUDE DE LA MAÇONNERIE (DÉGAGEMENT DE L’OUVERTURE) | / 7 Pts |
| --- | --- | --- |

Ouverture à dégager

SITUATION : Dans le cadre de la consolidation du chevet, il est prévu la réouverture d’une baie de la façade Nord.

Vous devez organiser et planifier les tâches de cette opération.

Ouverture à dégager avec l’échafaudage spécifique à la déconstruction

Limite de propriété

  - En considérant un volume de 7.500 m3 de déblais, calculer la durée de cette tâche effectuée par l’équipe de 2 ouvriers. L’horaire journalier est de 8 h. Le temps unitaire (T.U) est de 4h/m3 par ouvrier (Arrondir au jour supérieur entier).

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

  - Compléter le planning sur le document (page 4/10) en indiquant les différentes tâches de la déconstruction.

Rappel : ces tâches doivent se dérouler dès le repli des échafaudages qui seront utilisés dans la zone d’intervention.

  - En déduire les conséquences (prix / jours supplémentaires) sur le délai des travaux impartis. Proposer une solution.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

2016

  - Proposer le mode opératoire pour les travaux de déconstruction de l’ouverture en indiquant les matériels nécessaires. Compléter le tableau ci-dessous.

| TÂCHES | MATÉRIELS | PRÉVENTIONS - SÉCURITÉ |
| --- | --- | --- |
| 1- Protection du dallage avec des panneaux de bois et bâches + protection éventuelle des œuvres | Bâches et contreplaqué. |  |
| avec des coffres en bois. |  |  |
| 2- |  |  |
| 3- |  |  |
| 4- |  |  |
| 5- |  |  |
| 6- |  |  |

| N°2 | ÉTUDE DE L’ÉCHAFAUDAGE PARAPLUIE | / 6 Pts |
| --- | --- | --- |

SITUATION : Dans le cadre de la protection du chantier, il vous appartient de lister l’ensemble du matériel nécessaire à la mise en place de l’échafaudage de type « parapluie ».

  - Déterminer pour une ferme le nombre de poutres courantes de 1.88 m permettant la réalisation d’une ferme de cet échafaudage parapluie, en s’appuyant sur le schéma de la ferme ci-dessous à compléter.

PARAPLUIE EN TÔLES NERVUREES

Longueur à couvrir jusqu’au clocher : 6 m

15°

Largeur minimale hors tout

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

  - Les fermes ont un entraxe de 1.50 m. Calculer le nombre de fermes pour réaliser la longueur du parapluie.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

## Largeur minimale hors tout du bâtiment (hors corniches) 9.80 m + 2 m pour les pieds de l’échafaudage

  - L’entreprise dispose de poutres entretoises de 1.50 m. Etablir un inventaire des éléments constituant la structure du parapluie sur les 6.00 m, en s’appuyant sur la vue en plan ci-dessous qu’il faut compléter à l'aide de la documentation technique Duarib et de la légende du tableau. (voir ci-contre)

1.50

4.50

Ferme 1	Ferme 2

Poutres courantes 8 fois 1.88 m = 15.04 m

Faîtage

Poutre Entretoise

| Désignation | Légende | Nombre et Longueur |
| --- | --- | --- |
| Chevêtre |  |  |
| Poutre courante 1.88 m |  |  |
| Poutre entretoise |  |  |
| Diagonale 2.50 x 1.88 |  |  |
| Manchon |  |  |
| Poutre faîtière |  |  |
| Lisse faîtière |  |  |

Inventaire :

| N°3 | ÉTUDE DE LA CHARPENTE (FERME 7) | / 3 Pts |
| --- | --- | --- |

SITUATION : Dans le cadre de la restauration de l’entrait de la ferme n°7, vous devez identifier le procédé et les solutions à mettre en œuvre.

  - Identifier le mode opératoire de la reconstitution de l’about d’entrait (section 300 x 400 mm sur une longueur de 1.00 m) à l’aide de résine.

  - A l’aide de la documentation « Rénoantic.pdf », compléter le croquis ci-dessous en mentionnant les éléments mis en œuvre.

Entrait

Mur

Arbalétrier

6-

5-

4-

3-

2-

1- Etaiement de la ferme

TÂCHES

| N°4 | ÉTUDE DE LA COUVERTURE | / 4 Pts |
| --- | --- | --- |

| DÉSIGNATION DES OUVRAGES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rép. | Désignation | Long. | Larg. | Ht./ Eps. | Total Partiel | U | Quantité |
|  | Pan A : |  |  |  |  |  |  |
|  | Pan B : |  |  |  |  |  |  |

Calculer la surface en plan des pans A et B.

PAN B

PAN A

SITUATION : Dans le cadre de la restauration de la couverture, vous devez étudier la ventilation et les détails de pose des tuiles.

  - Déterminer le nombre de chatières pour le pan A et le pan B en admettant une isolation rapportée au plancher sans sous toiture.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

  - Schématiser et légender la pose des tuiles à l’égout.

  - Choisir et quantifier le liant pour la réalisation du mortier de scellement des tuiles à l’égout, en utilisant la documentation « Fiches produits.pdf ».

    - Le mortier sera de couleur grise.

    - Consommation de mortier : 0,03 m3/m.

| Nom du produit utilisé |  |
| --- | --- |
| Dosage de liant préconisé |  |
| Quantité de mortier |  |
| Nombres de sacs de 35 kg |  |

Longueur de scellement à réaliser : 45,52 m.

CHAINAGE