2.1- Déterminer la référence de l’échafaudage adéquat pour ce chantier :

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

DR2.1

2.2- Calculer le DH moyen d’ouvrier :

|  |  |  |  | CP2 | OE1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salaire mensuel SM35 |  |  |  |  |  |
| Horaire hebdomadaire |  |  |  |  |  |
| Coefficient majorateur |  |  |  |  |  |
| Salaire annuel |  |  |  |  |  |
| Prime |  |  |  |  |  |
| Prime |  |  |  |  |  |
| Total des éléments soumis C.S |  |  |  |  |  |
| C.S |  |  |  |  |  |
| Indemnités |  |  |  |  |  |
| Déboursé annuel |  |  |  |  |  |
| Temps de présence /j |  |  |  |  |  |
| Temps improductifs /j |  |  |  |  |  |
| Temps de travail productif / j |  |  |  |  |  |
| Temps de travail productif /an |  |  |  |  |  |
| catégorie |  |  |  | CP2 | OE1 |
| DH /catégorie |  |  |  | 27,36 €/h |  |
| Nombre d'ouvriers par catégorie |  |  |  |  |  |
| DH Moyen |  |  |  |  |  |

2.3 - Déterminer le PUHT d’1 m² d’échafaudage pour toute la durée de la location :

2.3.1 - Calculer le coût, valeur DS, du transport pour l’ensemble de l’échafaudage :

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

2.3.2 - Rechercher le coût de location mensuel, valeur DS, d’1 m² d’échafaudage :

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

2.3.3 - Définir le temps nécessaire au montage et démontage de l’échafaudage :

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

2.3.4 - Calculer le prix de vente H.T. de la location de l’échafaudage :

| Désignation | Calculs / Quantités | Unité | Déboursé unitaire | DS Matériaux | DS Matériel | DS Main d'œuvre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DS : |  |  |
|  |  |  |  | Kpv : |  |  |
|  |  |  |  | PVHT : |  |  |

Calcul du coefficient entreprise Kpv :

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

2.3.5 - Déterminer le PUHT d’1 m² d’échafaudage pour toute la durée de la location :

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

DR2.2