|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Loueurs | Kiloutou® pro Lampertheim | Loxam® Haguenau |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. Réaliser l’étude comparative entre 2 propositions de location de nacelle

Loueur retenu : …………………….

* 1. Calculer le sous-détail de prix des matériaux, valeur DS, d’ 1 m² de bardage

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Désignation** | **Quantités** | **Unité** | **Déboursé unitaire** | **DS Matériaux** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1.2.1 Calculs intermédiaires :

……………………………………………………..………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

**DR1.1**

* 1. Déterminer le prix de vente H.T unitaire d' 1 m² de bardage :

1.3.1 Calculer le temps unitaire d’équipe d’ 1 m² de bardage :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

1.3.2 Déterminer le déboursé horaire d’équipe :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

1.3.3 Calculer le coefficient entreprise « Kpv » :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

1.3.4 Calculer le sous détail de prix, valeur PV H.T, d’ 1 m² de bardage :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Désignation** | **Calculs / Quantités** | **Unité** | **Déboursé unitaire** | **DS Matériaux** | **DS**  **Matériel** | **DS**  **Main-d'œuvre** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **DS :** | | |
|  |  |  |  | **Kpv :** | | |
|  |  |  |  | **PVHT :** | | |

Le PVHT unitaire d’1 m² de bardage est de ……………

**DR1.2**