BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

TECHNIQUES D’INTERVENTIONS SUR

INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

SESSION 2021

ÉPREUVE E2 : Préparer un chantier en environnement nucléaire

Sous-épreuve E22 : Préparation des interventions

DOSSIER CANDIDAT

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Aucun document autorisé.

Le dossier se compose de 12 pages, numérotées de 1/12 à 12/12.

Dès que le dossier vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Ce dossier sera rendu dans sa totalité, agrafé dans une copie anonymée.

DOSSIER CANDIDAT Session 2021

Baccalauréat Professionnel TECHNIQUES D’INTERVENTIONS SUR INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Épreuve E2 : Préparer un chantier en environnement nucléaire

Sous-épreuve E22 : Préparation des interventions

Repère : 2106-TIN 22 1 Durée : 2 heures 30 Coefficient : 4 Page 1/12

Contexte industriel

Dans un CNPE de type REP, la maîtrise physico-chimique du circuit primaire s’effectue par l’intermédiaire

de filtres et de résines. Ces équipements sont situés dans le Bâtiment des Auxiliaires Nucléaires (BAN) sur

le « plancher filtres ». Pour un arrêt de tranche l’exploitant est amené à remplacer plusieurs filtres

pour assurer le maintien de la qualité de l’eau du circuit primaire. Notre étude portera sur le remplacement

d’un de ces filtres.

Mise en situation

L’exploitant programme le remplacement du filtre 1 RCV 212 FI. Suite à un  aléa dans la cellule d’enfûtage

trois interventions sont prévues :

- une première intervention de maintenance qui concerne le remplacement du capteur 323 SM sur la

pince couvercle 320 PA dans le NB 0576 ;

- une deuxième intervention qui porte sur le remplacement du filtre 1 RCV 212 FI ;

- une troisième intervention qui porte sur la mise en coque béton de ce filtre.

Le remplacement du filtre et la préparation de la coque béton se font en parallèle.

Problématique :

Quelles sont les étapes nécessaires pour mener à bien ces trois interventions tout en maîtrisant les risques

conventionnels et radiologiques pour garantir la sécurité de l’équipe intervenante ?

Cette sous-épreuve propose 5 parties distinctes et pouvant être traitées indépendamment les unes

des autres.

PARTIE 1 : Localisation des lieux d’intervention (4 points)

PARTIE 2 : Évaluation des risques (8 points)

PARTIE 3 : Planification de l’intervention (2,5 points)

PARTIE 4 : Mesures de radioprotection (4 points)

PARTIE 5 : Gestion des déchets (1,5 point)

BCP Techniques d’interventions sur

E22 – Préparation des interventions

installations nucléaires

Repère : 2106-TIN 22 1 DOSSIER CANDIDAT Page 2/12

PARTIE 1 : LOCALISATION DES LIEUX D’INTERVENTION (4 points)

Un dossier d’intervention vous a été remis, vous devez en prendre connaissance et vous repérer dans cet

espace professionnel.

Q1-1 Dossier ressources page 3/32

Indiquer le repère du filtre que vous devez remplacer.

Q1-2

Décoder le repérage de ce filtre.

Q1-3 Dossier ressources page 13/32

Citer les deux filtres voisins de celui sur lequel vous intervenez.

Q1-4 Dossier ressources page 3/32

Indiquer le repère du local où est situé le filtre.

BCP Techniques d’interventions sur

E22 – Préparation des interventions

installations nucléaires

Repère : 2106-TIN 22 1 DOSSIER CANDIDAT Page 3/12

Q1-5

Décoder le repérage de ce local.

Q1-6 Dossier ressources pages 3/32 et 4/32

Préciser la hauteur du plancher filtre.

BCP Techniques d’interventions sur

E22 – Préparation des interventions

installations nucléaires

Repère : 2106-TIN 22 1 DOSSIER CANDIDAT Page 4/12

PARTIE 2 : ÉVALUATION DES RISQUES (8 points)

L’intervention présente des risques qui sont identifiés dans le plan de qualité (dossier ressources

pages 15/32 à 27/32), vous devez les prendre en compte pour votre intervention.

Q2-1 Dossier ressources page 29/32

Identifier le type du filtre à remplacer qui correspond à l’intervention.

Q2-2 Dossier ressources page 29/32

Préciser la désignation de la cartouche de ce filtre et son numéro d’article.

Q2-3 Dossier ressources page 28/32

Choisir l’étiquette correspondante à la cartouche du filtre en cochant la bonne case et donner sa date de

fabrication.

 É t i q u et t e  n° 1  É t i q u et t e  n° 2

 É t i q u et t e  n° 3  É t i q u et t e  n° 4

Date de fabrication :

Q2-4 Dossier ressources pages 7/32 à 27/32

Lister l’outillage nécessaire pour réaliser l’intervention.

BCP Techniques d’interventions sur

E22 – Préparation des interventions

installations nucléaires

Repère : 2106-TIN 22 1 DOSSIER CANDIDAT Page 5/12

Q2-5 Dossier ressources pages 7/32 à 14/32

Indiquer la valeur du couple de serrage du filtre en N.m en prenant : 1 m/kg = 10 Nm.

Q2-6 Dossier ressources pages 7/32 à 14/32 et page 30/32

Choisir  la  clé  dynamométrique  en  adéquation  pour  cette  intervention,  en  donnant  sa  référence  et  sa

capacité.

Q2-7 Dossier ressources pages 9/32 et 30/32

Indiquer la référence cliquet de la clé dynamométrique choisie précédemment. Choisir la douille

adéquate en donnant sa référence.

Q2-8

Citer le nom du document qui permet de vérifier la conformité d’une clé dynamométrique.

BCP Techniques d’interventions sur

E22 – Préparation des interventions

installations nucléaires

Repère : 2106-TIN 22 1 DOSSIER CANDIDAT Page 6/12

Q2-9 Dossier ressources pages 15/32 à 27/32

Lister  les  points  d’arrêts  prévus  sur  cette  intervention.  Compléter  le  tableau  en  précisant  le  numéro  de

phase, la désignation et qui le lève.

N° Phase Point d’arrêt levé par :

5 Management ST/KDE

Q2-10 Dossier ressources pages 15/32 à 27/32

Consulter  le dossier  d’intervention  et  compléter  le  tableau  d’identification  des risques  radiologiques

pour l’opération 15.

Risques identifiés Parades

BCP Techniques d’interventions sur

E22 – Préparation des interventions

installations nucléaires

Repère : 2106-TIN 22 1 DOSSIER CANDIDAT Page 7/12

Q2-11

Indiquer quel est l’intérêt de mettre la casemate en dépression.

Q2-12 Dossier ressources pages 15/32 à 27/32

Définir si l’activité doit se poursuivre si la casemate n’est pas en dépression. Justifier votre réponse.

BCP Techniques d’interventions sur

E22 – Préparation des interventions

installations nucléaires

Repère : 2106-TIN 22 1 DOSSIER CANDIDAT Page 8/12

PARTIE 3 : PLANIFICATION DE L’INTERVENTION (2,5 points)

Cette partie concerne uniquement l’intervention de remplacement du filtre.

Q3-1 Dossier ressources page 3/32

Retrouver la date et l’heure de début de l’intervention ainsi que sa durée.

Q3-2 Dossier ressources page 31/32

Définir  à  quel  poste  horaire,  les  intervenants  devront  être  pour  pouvoir réaliser  l’activité.  Justifiez  votre

réponse.

Q3-3 Dossier ressources pages 7/32 à 14/32

Combien de personnes composent l’équipe d’intervention « remplacement du filtre » ?

Donner leurs fonctions.

Q3-4 Dossier ressources page 31/32

L’exécutant qui a été choisi pour cette intervention est David LEFORT. Justifier ce choix.

BCP Techniques d’interventions sur

E22 – Préparation des interventions

installations nucléaires

Repère : 2106-TIN 22 1 DOSSIER CANDIDAT Page 9/12

PARTIE 4 : MESURES DE RADIOPROTECTION (4 points)

Cette partie concerne uniquement l’intervention de remplacement du filtre.

Q4-1 Dossier ressources pages 15/32 à 27/32

Compléter le schéma ci-dessous qui sera transmis à l’équipe qui prépare la coque béton.

Écrire les réponses sur les pointillés des cases grisées.

Repère Fonctionnel du Filtre

.........................................

DeD* couvercle fermé : ............ mSv/h

DeD* couvercle ouvert : ........... mSv/h

DeD* contact cuve : .............. mSv/h

*Débit d’équivalent de Dose

Q4-2 Dossier ressources pages 5/32 et 6/32

Citer le nom de l’appareil qui sert à faire ces mesures. Justifier.

Q4-3

Si  suite  à un  incident  l’agent  est  soumis  à  un débit  d’équivalent  de  dose  de  760  mSv/h  corps  entier,

calculer le temps maximum d’exposition pour atteindre la valeur limite d’un travailleur de catégorie A.

BCP Techniques d’interventions sur

E22 – Préparation des interventions

installations nucléaires

Repère : 2106-TIN 22 1 DOSSIER CANDIDAT Page 10/12

Q4-4 Dossier ressources pages 15/32 à 27/32

Rechercher la valeur du débit équivalent de dose au poste de travail relevé par le service radioprotection.

Q4-5 Dossier ressources page 3/32 et pages 7/32 à 14/32

Calculer la dosimétrie collective de l’équipe ST/KDE en appliquant un coefficient d’exposition de 0,75.

Q4-6 Dossier ressources ST/KDE page 31/32

Calculer le prévisionnel dosimétrique de David LEFORT à l’issue de l’intervention.

BCP Techniques d’interventions sur

E22 – Préparation des interventions

installations nucléaires

Repère : 2106-TIN 22 1 DOSSIER CANDIDAT Page 11/12

PARTIE 5 : GESTION DES DÉCHETS (1,5 point)

Le  filtre  est  enfuté  dans  une  coque  béton,  puis  bloqué  et  bouché.  Cet  ensemble  est  appelé  colis.  Cette

partie concerne le mode de stockage de ce colis.

Q5-1

Compléter  le  tableau  des  catégories  de  déchets  radioactifs.  Écrire  les  réponses  sur  les  pointillés  des

cases grisées.

VIE COURTE VIE LONGUE

TFA Déchet TFA

FA

Déchets ………………………

Déchets ………………………

MA

Déchets ………………………

HA Déchets HA

Q5-2 Dossier ressources page 32/32

Déterminer la catégorie de déchets du colis puis sa signification.

BCP Techniques d’interventions sur

E22 – Préparation des interventions

installations nucléaires

Repère : 2106-TIN 22 1 DOSSIER CANDIDAT Page 12/12