B.T.S. Systèmes Constructifs Bois et Habitat

Unité U 4.1: Répondre à une affaire

THÈME N°

16 ZO 40990 30

POLE CULTUREL

POUR  3 CANDIDATS SCOLARISES

Questionnement

POLE CULTUREL

16 ZO 40990 30

Le projet de votre étude concerne la construction d'un Pole Culturel. Votre équipe (3 candidats) agit pour une entreprise qui déposera une offre pour le lot n°3.

La structure principale est constituée de murs béton sur laquelle on vient déposer une charpente bois (lot n°3).

Épreuve U41

Compétences évaluées :

C2-2 : quantifier les besoins et les ressources ;

C2-3 : estimer les coûts ;

C5-1 : rédiger un document professionnel de communication

LISTE DES PIECES FOURNIES

Le sujet est entièrement numérique, les pièces du DCE sont les suivantes :

PIECES ECRITES

PIECES GRAPHIQUES

a) Plans architecte (plans PC)

b) Plans BET (plans PRO)

. plans BET Bois

. plans BET Béton

Toute tentative de communication avec les intervenants réels du projet (Architectes, Bureaux d'Études, entreprises…) sera considérée comme une tentative de fraude à l'examen du BTS SCBH

Les points ci-dessous sont tous à traiter en interaction : il ne s'agit pas d'un ordre chronologique de travail mais d'une liste de points que l'équipe doit analyser et traiter pour réussir la phase de " répondre à une affaire ".

Le dossier commun est un travail d’équipe dans lequel chaque candidat doit connaître toutes les parties. Cependant, il sera précisé en début de dossier la part majoritaire du travail de chacun.

En cas d'incohérence dans le dossier, le candidat proposera des solutions conformes à la réglementation en vigueur, solutions que le candidat justifiera.

Les documents fournis devront être exploitables pour la validité de l'offre.

OBJECTIF A : Analyser le projet de construction

Pour cette opération vous devrez prendre connaissance de l’ensemble des pièces constituant le dossier : documents graphiques et écrits du dossier de consultation des entreprises (DCE).

A1 – Approche globale du projet :

1ère lecture des pièces graphiques .

- Repérer, sur le plan de masse, le(s) construction(s) objet(s) de l’étude ;

- Relever, sur les pièces graphiques, les dimensions globales ;

- Noter (à l'aide de croquis) les particularités évidentes du projet :

.forme de toiture, évacuation des EP,

.constitution de la structure,

.environnement immédiat : aires libres pour le stockage et le levage, 			 déclivité du terrain …

A2 – Identification du champ d’intervention de votre marché de travaux :

Lecture attentive du descriptif des travaux (CCTP), repérage des zones concernées sur les plans.

- Identifier l’ensemble des prestations dues par votre marché de travaux ;

- Prendre connaissance des informations pertinentes inscrites dans le CCTP qui concernent votre marché de travaux ;

- Consulter les autres marchés de travaux afin d’obtenir des précisions sur les interfaces avec votre marché de travaux : gros-œuvre, couverture...

A3 – Identification des contraintes issues des pièces écrites administratives : CCAP, règlement de consultation, acte d'engagement :

Lecture attentive des pièces administrative qui accompagnent le DCE.

- Identifier les intervenants de l'opération et leur rôle : MOU, MOE, Architecte, mandataire, BET, Bureau de contrôle, SPS...

- Faire une synthèse du règlement de consultation pour les critères qui ont une influence sur votre marché de travaux : type de marché, organisation de la consultation, jugement des offres

- Prendre connaissance de la forme de la remise de prix : DPGF, DQE...;

A4 – Identification des contraintes issues des pièces techniques (ERP, PMR, Étude SOL, RICT, Volet environnemental, PGC ...).

Lecture attentive des pièces techniques qui accompagnent le DCE.

- Identifier les particularités qui vont avoir une influence sur votre réponse (par exemple résistance au feu, particularités en matière d'environnement des matériaux...)

A5 – Lecture approfondie des plans

Représenter la trame (schéma ou utilisation des plans fournis) ;

Sur la trame :

Porter sur cette représentation les travaux (et fournitures) à 			réaliser attendus par le CCTP et le DPGF;

Schématiser la structure sur la trame (structure secondaire, structure 	principale, éléments de stabilité, ... ;

Vérifier la compatibilité avec le CCTP et le DPGF ou DQE.

Sur les façades et élévations :

Porter sur les façades les travaux à réaliser attendus par le CCTP et le DPGF 	(matériaux, surfaces, particularités ;

Vérifier la compatibilité avec le CCTP et le DPGF

Sur l'ensemble des plans :

Repérer les appuis de la structure, les hauteurs d'arase ...

Identifier toutes les cotes "contraintes", par exemple : gabarit, hauteur d'égout, 	sol fini...

Repérer les points singuliers, par exemple : endroits mal définis, particularités 	de la couverture, interfaces complexes, détails qui demanderont des 		approfondissements...

Établir les influences des autres lots sur vos travaux, par exemple : influence 	d'un matériau de couverture sur une structure (poids, calepinage), influence 	du lot gros œuvre (hauteurs, arases, capacités de reprise d'efforts...), 	influence des lots de second œuvre (menuiseries, isolation, électricité, fluides, 	évacuations, eaux pluviales...)

Pour l'ensemble de cette lecture approfondie :

S'assurer d'avoir identifié l'ensemble des travaux attendus (nature, 	localisation...) décrits dans le CCTP et le DPGF.

A6 – Scénario du déroulement de l'affaire

Élaborer une stratégie de réalisation :

- Que va t-on réaliser en atelier ? Quelle sera la préfabrication réalisée ?

- Qu'est ce qui sera sous traité ?

- Qu'est ce qui sera acheté (type d'approvisionnements) ?

Élaborer une stratégie de transport :

- Comment va t-on transporter ? (moyen de transport, techniques de 	chargement et déchargement, contraintes de transport ...)

- Qu'est ce qui sera livré sur chantier ?

Élaborer une stratégie de montage :

- Quel sera le scénario de levage (phases de levage) ?

- Phase par Phase , quels engins de chantier (levage, accès en hauteur, 		déplacements) , personnels nécessaires, positionnement des engins ?

- Phase par phase : analyse de risques, moyens de la sécurité à prévoir et 	utiliser ...

OBJECTIF B : Établir le devis.

B1 – Métré des travaux à réaliser - Déboursé matière

Conseils :

- préciser votre méthode et le fonctionnement de l'outil utilisé (feuille de 	calcul, logiciel, bordereau de prix, bibliothèque de prix...),

- noter la manière dont vous avez évalué les quantités,

- noter l'origine de vos prix,

- consigner les différents renseignements matériaux qui seront utiles au 	projet.

Si nécessaire :

- Pré-dimensionner les dimensions manquantes (abaques, manuellement, logiciel...)

- Relever les éventuelles contradictions entre les dimensions proposées et les dimensions nécessaires.

B2 – Déboursé main d'œuvre

Conseils :

- préciser votre méthode et le fonctionnement de l'outil utilisé (feuille de 	calcul, logiciel, bordereau de prix, bibliothèque de prix...),

- noter la manière dont vous avez évalué les temps

- noter l'origine de vos temps

- consigner les différents renseignements matériels qui seront utiles au projet :

levage, sécurité...).

B3 – Récapitulatif devis

- Analyser votre récapitulatif, par exemple :

. cohérence du prix,

. total des heures atelier et chantier compatible avec les moyens de 		l'entreprise.

OBJECTIF C : Communiquer l'offre

C1 – Rédaction de l'offre (DQE, DPGF, acte d'engagement)

Conseils :

- bien faire le lien (synthèse) entre les articles du DPGF et vos déboursés

- vérifier que le prix global donné corresponde à votre récapitulatif.

C2 – Préparation un oral de 10 minutes qui présentera votre réponse à l'affaire.  (oral de l'épreuve U41, entretien avec le jury).

- Préparer un oral de 10 minutes qui présentera :

. le marché de travaux (l'ensemble et les lots concernés),

. la méthode utilisée pour établir la réponse à l'affaire,

. l'offre proposée (DPGF, DQE ou autres formes et acte d'engagement)

L'oral est suivi d'un entretien de 10 minutes avec le jury

Il est demandé aux candidats de fournir un dossier numérique contenant l’ensemble des documents de travail respectant à minima la structure suivante :

POLE CULTUREL

16 ZO 40990 30

Description de l'entreprise répondant à l'affaire

L'entreprise répondant à l'affaire pour le lot n°3 est située à : BAYONNE

La structure de l'entreprise se compose de :

nombre d'employés : 35

dont équipe atelier : 3 à 4 employés pour une équipe d'atelier

dont équipe chantier : 3 à 4 employés pour une équipe de chantier

nota : d'une manière générale, dans cette entreprise l'équipe de chantier fabrique et prépare son travail en atelier avant le chantier. Toutefois selon les nécessités d'une affaire, il sera possible de mobiliser une équipe en atelier et une équipe sur chantier.

Ponctuellement, on pourra mobiliser un employé de plus dans les équipes si nécessaire en fonction de la charge de travail.

L'équipement de l'entreprise se compose :

à l'atelier de :

- 	 ligne de production classique de l'entreprise de charpente : débit (tronçonnage, 	délignage), corroyage, tenonnage, perçage, mortaisage, débit des panneaux.

-	table non automatisée de réalisation de murs à ossature bois de taille < à 8m.

-	d'un atelier de zinguerie.

-	d'un petit atelier de menuiserie.

-	de moyens de manutention par pont roulant et chariot élévateur.

pour le transport de :

-	camion plateau, capacité du plateau < à 8 m, hauteur du plateau 1,15 m (nb 2)

sur le chantier de :

-	chariot rotatif de marque Génie GTH 4018R (nb 2)

- 	un fourgon équipé par équipe de chantier (matériel portatif usuel de l'équipe de charpente)

-	matériel de sécurité collective (filets de sécurité, garde corps provisoires)

-	échafaudage roulant (hauteur travail 11 m)

-

-

A ce descriptif, l'initiative est laissée aux étudiants (par rapport à leur scénario) de prévoir de la location de matériel (notamment pour le levage) ou des accords de mise à disposition de matériel par d'autres corps d'état (gros œuvre en particulier)