B.T.S. Systèmes Constructifs Bois et Habitat

Unité U 5.1: Conception de systèmes constructifs bois

THÈME N°

16 ZO 40990 30

POLE CULTUREL

POUR  3 CANDIDATS SCOLARISES

Questionnement

POLE CULTUREL

16 ZO 40990 30

Le projet de votre étude concerne la construction d'un Pole Culturel. Votre équipe (3 candidats) agit pour une entreprise qui réalise le lot n°3.

La structure principale est constituée de murs béton sur lequel on vient déposer une charpente bois (lot n°3).

Épreuve U51

Compétences évaluées :

C1-1 : 	éco-concevoir une solution technique ;

C1-4 : 	élaborer le dossier d’exécution et celui des ouvrages exécutés ;

C2-1 : 	préparer la réalisation ;

C2-4 : 	planifier les activités et les ressources ;

C4-2 : 	concevoir des solutions sûres en appliquant les principes généraux de prévention ;

C5-2 : 	présenter oralement un dossier ou une situation ;

C5-3 : 	coopérer avec les acteurs du projet ;

C6 : 	assurer une veille et capitaliser les informations.

LISTE DES PIECES FOURNIES

Le sujet est entièrement numérique, les pièces du DCE sont les suivantes :

PIECES ECRITES

PIECES GRAPHIQUES

a) Plans architecte (plans PC)

b) Plans BET (plans PRO)

. plans BET Bois

. plans BET Béton

Toute tentative de communication avec les intervenants réels du projet (Architectes, Bureaux d'Études, entreprise(s) …) sera considérée comme une tentative de fraude à l'examen du BTS SCBH

A ce stade du projet, votre entreprise a remporté l'appel d'offre. Vous prendrez comme hypothèse de départ votre réponse, c'est à dire le budget global et détaillé (prix, heures...).

L'équipe pédagogique du lycée a évalué votre offre et validé ou réorienté votre proposition. Vous commencez maintenant l'étude de la construction : conception technique, préparation du chantier. Votre étude doit "être" dans le budget, toutefois si votre travail de préparation vous emmène à modifier des éléments du budget, il sera nécessaire de justifier ces modifications.

Les points ci-dessous sont tous à traiter en interaction : il ne s'agit pas d'un ordre chronologique de travail mais d'une liste de points que l'équipe doit analyser et traiter pour réussir la phase de " conception et de planification " du projet.

Le dossier commun est un travail d’équipe dans lequel chaque candidat doit connaître toutes les parties. Cependant, il sera précisé en début de dossier la part majoritaire du travail de chacun.

En cas d'incohérence dans le dossier, le candidat proposera des solutions conformes à la réglementation en vigueur, solutions que le candidat justifiera.

Les documents fournis devront être exploitables pour la fabrication et la mise en œuvre du projet.

OBJECTIF A : Finaliser une stratégie de réalisation de l'affaire : production, transport, chantier) et préparer la réalisation.

Il s'agit de reprendre la stratégie élaborée lors de la réponse à une affaire, de la valider, de la compléter et de l'adapter.

A1 – Élaborer un processus de réalisation :

- Que va t- on réaliser en atelier ?

- Qu'est ce qui sera sous traité ?

- Qu'est ce qui sera acheté (type d'approvisionnements) ?

A2 – Élaborer un processus de chargement, transport, déchargement, stockage, levage et montage :

- Comment va t-on transporter ? (moyen de transport, techniques de 	chargement et déchargement, contraintes de transport ...)

- Qu'est ce qui sera livré sur chantier ?

- Quel sera le scénario de levage (phases de levage) ?

- Phase par Phase, quels engins de chantier (levage, accès en hauteur, 		déplacements) , personnels nécessaires, positionnement des engins ?

A3 – Identifier les risques (analyse de risques) et prévoir les méthodes et moyens de la sécurité à mettre en œuvre

OBJECTIF B : Concevoir l'ouvrage : structure et détails constructifs.

Il s'agit d'établir un carnet de croquis qui fixera votre conception.

B1 – Etablir les croquis présentant les structures primaires

B2 – Etablir les croquis présentant les interfaces (couverture / structure bois / gros 	œuvre / menuiseries ...).

B3 – Etablir les croquis présentant la stabilité selon les charges verticales et horizontales.

OBJECTIF C : Rédiger les notes de calcul.

Avec prise en compte des combinaisons règlementaires (*1 et *2) qui permettront la vérification des structures bois : ELU et ELS dans les pièces et ELU dans les assemblages

C1 – Rédiger la note de calcul des pièces non assemblées

C2 – Rédiger la note de calcul des structures assemblées

C3 – Rédiger la note de calcul des assemblages

C4 – Rédiger la descente de charges sur les appuis de la structure.

Chaque cas de charge unitaire (G, S, W…) est présentée indépendamment

REMARQUES POUR LA NOTE DE CALCUL :

(*1) Combinaisons attendues pour une vérification effectuée manuellement.

Permanent ; Permanent + neige; Permanent + vent (max horizontal); Permanent + vent (max soulèvement) ; Permanent + vent (max en écrasement)

(*2) Si vérifications par logiciel, il est nécessaire de pouvoir expliquer et justifier :

- les entrées du logiciel (modélisation, chargements),

- les sorties du logiciel (efforts internes, contraintes, vérifications résistance, déplacements et 	vérifications déplacements),

- le comportement mécanique de la structure calculée par une analyse pertinente des 	résultats affichés (valeurs, graphes…)

OBJECTIF D : Établir les différentes pièces du dossier d'exécution des ouvrages

D1 – PIÈCES GRAPHIQUES DE PRESENTATION

D2 – PLANS GENERAUX

D3 – DESSINS DE DETAILS

D4 – CARNETS DE FERRURES

D5 – LISTES

D6 – PAC : PLANS ATELIER CHANTIER

Plans atelier :

Plans de transport :

Plans de chantier :

OBJECTIF E : Planifier le projet de construction.

Il s'agit d'établir un planning prévisionnel.

E1 – Planning du projet et adaptation à l'offre proposée dans "Objectif C" de l'épreuve U41 (temps prévus par votre réponse à l'affaire, écarts par rapport aux prévisions et justifications).

OBJECTIF F : Communiquer oralement votre préparation

- Préparer un oral de 20 minutes qui présentera :

. le bâtiment (ou affaire étudiée) et les lots concernés par votre marché de 	travaux,

. votre conception technique de l'ouvrage, soit : présentation 3D, plans 	généraux, points clefs et particuliers de l'ouvrage...

. votre préparation de la réalisation

. votre planification

L'oral est suivi d'un entretien de 20 minutes avec le jury

Il est demandé aux candidats de fournir un dossier numérique contenant l’ensemble des documents de travail respectant à minima la structure suivante :

POLE CULTUREL

16 ZO 40990 30

Description de l'entreprise répondant à l'affaire

L'entreprise répondant à l'affaire pour le lot n°3 est située à : BAYONNE

La structure de l'entreprise se compose de :

nombre d'employés : 35

dont équipe atelier : 3 à 4 employés pour une équipe d'atelier

dont équipe chantier : 3 à 4 employés pour une équipe de chantier

nota : d'une manière générale, dans cette entreprise l'équipe de chantier fabrique et prépare son travail en atelier avant le chantier. Toutefois selon les nécessités d'une affaire, il sera possible de mobiliser une équipe en atelier et une équipe sur chantier.

Ponctuellement, on pourra mobiliser un employé de plus dans les équipes si nécessaire en fonction de la charge de travail.

L'équipement de l'entreprise se compose :

à l'atelier de :

- 	 ligne de production classique de l'entreprise de charpente : débit (tronçonnage, 	délignage), corroyage, tenonnage, perçage, mortaisage, débit des panneaux.

-	table non automatisée de réalisation de murs à ossature bois de taille < à 8m.

-	d'un atelier de zinguerie.

-	d'un petit atelier de menuiserie.

-	de moyens de manutention par pont roulant et chariot élévateur.

pour le transport de :

-	camion plateau, capacité du plateau < à 8 m, hauteur du plateau 1,15 m (nb 2)

sur le chantier de :

-	chariot rotatif de marque Génie GTH 4018R (nb 2)

- 	un fourgon équipé par équipe de chantier (matériel portatif usuel de l'équipe de charpente)

-	matériel de sécurité collective (filets de sécurité, garde corps provisoires)

-	échafaudage roulant (hauteur travail 11 m)

-

-

A ce descriptif, l'initiative est laissée aux étudiants (par rapport à leur scénario) de prévoir de la location de matériel (notamment pour le levage) ou des accords de mise à disposition de matériel par d'autres corps d'état (gros œuvre en particulier)