Aménagement d’un atelier

Phase : 			Offre de prix.

Activité :		Établissement de l’offre de prix

Tâche :			 Rédiger le devis estimatif, l’offre de prix

Compétence : 		C3.5 Réaliser un devis estimatif

Situation :		Métreur dans une entreprise de gros œuvre.

Objectif :			Vous êtes chargé(e) de répondre à l’appel d’offre.

On donne :

- Les renseignements complémentaires ci-joints.

- Le budget Aménagement atelier (Format DBD)

- La maquette Atelier 3D (Format RVT).

On demande :

A l’aide du logiciel CYPEPROJECT :

- Compléter le budget Aménagement atelier.dbd en créant les concepts suivants :

  - Béton prêt à l’emploi (Sous détail avec décomposition)

  - Surfaçage de la dalle

A l’aide des logiciels CYPEPROJECT et REVIT :

- Quantifier l’ensemble du projet : Fondations, poteaux, poutres, dalles et surface de la dalle.

- Enregistrer votre fichier sous le nom Atelier suivi de votre nom.dbd

- Imprimer votre offre de prix au format PDF. 
Nommer votre fichier Atelier suivi de votre nom.pdf

On exige :

- Une utilisation obligatoire et cohérente de CYPE et de REVIT.

- La rédaction est claire (libellés, ordonnancement…).

- Des résultats justes.

- Une impression l’offre de prix.

Créer un sous détail primaire que nous retrouverons dans chaque ouvrage élémentaire (Fondations, poteaux, poutres, dalle) en créant un sous-détail avec décomposition (Béton, transport, locations)

- Renseignements concernant la main d'œuvre :

  - Temps unitaires d'exécutions (Bordereau des T.U. de l'entreprise)

Bétonnage							Coffrage

Béton voile				m³ 1.20		coffrage poteau

Béton poteau				m³ 1.70			bois				m² 2.00

Béton poutre				m³ l.50			circulaire			ml 2.00

Béton chaînage				m³ 1.25			métallique			m² 1.00

Béton linteau				m³ 1.50			grande hauteur			m² 3.00

Béton linteau fabrication chantier		m³ 3.50		coffrages linteau				m² 1.50

Béton acrotère				m³ 1.40		coffrage poutre

Béton dalle pleine			m³ 1.00			hauteur normale			m² 1.70

Béton allège				m³ 1.80			grande hauteur			m² 2.40

Béton escalier				m³ 2.50		coffrages allège

Forme de pente				m² 0.40			traditionnel			m² 1.00

Surfaçage mécanique			m² 0.10			métallique			m² 0.50

Coffrage voile

Bois				m² 1.00

Métallique			m² 0.25

Grande hauteur			m² 0.35

Mitoyen				m² 0.80

Incorporation cadre de baie	U 1.00

Armatures							incorporation d'huisserie		U 1.00

Treillis soudé				kg 0.02		coffrage dalle pleine

Pose armature				kg 0.02			traditionnel			m² 1.00

Coupage façonnage assemblage		kg 0.03			tables				m² 0.40

Poutrelle LAMBERT		m² 0.70

Coffrage acrotère				m² 1.00

Engravure relevé				ml 0.10

Coffrage escalier				m² 2.80

Polystyrène joint de dilatation		m² 0.10

joint WATERSTOP			ml 0.50

  - Coûts main d’œuvre :

- Le déboursé horaire main d’œuvre est 18.28 Euros.

- Renseignement sur les matériaux :

2.1. Béton :

Béton prêt à l'emploi			70.13 €/m³.

Transport				7.98 €/m³.

Location pompe à béton			24.39 €/m³.

Location tapis répartiteur			8.92 €/m³.

2.2. Acier (Prévoir 4 % de chutes)

Prix unitaire :				990.92 €/Tonne

2.3. Coffrage (Prévoir 15 % de chutes).

Prix unitaire				4.27 €/m².

Ratio coffrage bois :

- Semelles			5.70 m²/m³.

- Poteaux			20.00 m²/m³.

- Poutres				9.50 m²/m³.

- Dalle (Y compris rive)		1.07 m²/m².

- Renseignements sur l'entreprise :

- Les frais de chantier : 5 %

- Frais généraux : 22.5 %

- Marge bénéficiaire : 5 %