BESOIN EN

MATERIELS

TP1_matériels de levage

2 Logements

Nom :

Prénom :

Date :

Situation professionnelle :

Vous êtes technicien en entreprise générale et vous avez en charge l’élaboration des besoins en matériels pour l’approvisionnement et la mise en œuvre de matériaux.

On donne :

- Les logiciels BimVision et Excel

- La maquette numérique « 2LOGTS.ifc »

- Le fichier de quantitatif GERARD

- Les renseignements complémentaires ci-après

- Les documentations techniques LOXAM et GERARD

On demande :

- Renseigner le tableur GERARD afin d’en déduire les quantités de matériaux à commander (Tuiles MILANO et espacement entre chevrons de 40cm).

- Calculer la quantité et le poids des rouleaux de sous-toiture GERARD.

- Déterminer le poids total de la commande à transporter.

- Calculer la distance totale à parcourir avec le camion-benne.

- Calculer le coût total de location des matériels utilisés.

On exige :

- Un travail conforme

- Des résultats cohérents

- Des documents exploitables

Renseignements complémentaires :

Le chantier est situé dans la commune de Romilly-Sur-Seine (AUBE).

L’entreprise loue les matériels de levage chez LOXAM situé à Troyes

La commande sera réceptionnée chez un négoce situé à Arcis-Sur-Aube.

Afin de transporter les matériaux du fournisseur au chantier, la location d’un camion-benne est prévue pour une journée.

Afin d’approvisionner les matériaux, la location de la nacelle articulée diesel est prévue pour

quatre jours.

Afin de décharger le camion-benne sur chantier,

la location du chariot télescopique de 1,5T est

prévu pour un jour.

Itinéraires :

Etude des besoins en matériaux selon le tableur GERARD :

| Dossier : 2LOGTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eléments | Unité | Quantité | Total / conditionnement |
| Tuiles GERARD MILANO | ……….. | ………………… | …………………………………. |
| Faîtières ½ rondes | ……….. | ………………… | …………………………………. |
| Bavettes sous faîtage | ……….. | ………………… | …………………………………. |
| Rives crantées droite | ……….. | ………………… | …………………………………. |
| Rives crantées gauche | ……….. | ………………… | …………………………………. |
| Bandes d’égout | ……….. | ………………… | …………………………………. |
| Vis | ……….. | ………………… | …………………………………. |
| Chatières | ……….. | ………………… | …………………………………. |
| Kit de finition | ……….. | ………………… | …………………………………. |
| Liteaux 27x38 | ……….. | ………………… | / liteaux de 4.00 ml |
| Contre-lattes 27x50 | ……….. | ………………… | /liteaux de 4.00 ml |
| Ecran GERARD Standard | ……….. | ………………… | …………………………………. …………………………………. …………………………………. |
| Masse totale à transporter | ……….. | ………………………………………………………... |  |

Etude des besoins en matériels de location LOXAM :

Charge utile du camion-benne : …………………………………

Références du camion-benne : ……………………….…………

Distance des différents voyages :

Entre le loueur et le fournisseur : ………………………………………………….….

Entre le fournisseur et le chantier : ……………………………………………………

Entre le chantier et le loueur : ..………………………………..………………………

Durée de location : ……………………………………………………………………………..

Prix HT de location du camion-benne : …………………….……………………….……….

Coût des km supplémentaires : ……………………………………………………………….

Références du chariot télescopique : …………………………………….

Durée de location : …………………………………………………………

Prix HT du transport du chariot télescopique : ………………………….

Prix HT de location du chariot télescopique : ……………………………

Référence de la nacelle : ………………………………………………………

Durée de location : ……………………………………………………………..

Prix HT du transport de la nacelle : …………………………………………..

Prix HT de location de la nacelle : ……………………………….……….…..

Coût HT des garanties obligatoires : …………………………………………………………

Total HT de location des matériels : ………………………………………………………….