## Slide 1: Processus gestion de configuration
BLLAI3
Présenté par
Alfred BABALONI
Notes: Page <number>

## Slide 2: Processus général de fabrication d’un produit
2009
Page <number>
SPECIFIER
DEFINIR
PREPARER
REALISER
ATTESTER
DOMAINE ETUDE
DOMAINE FAB. MONTAGE
Contrôle
des écarts
Contrôle
des écarts
Contrôle
des écarts
Dossier de livraison
Modification
Plans
Gammes
Dossiers
atelier
Avion
Processus générique
Processus Airbus
Notes: Page <number>

## Slide 3: SPECIFIER
2009
Page <number>
Introduction
Le schéma ci-contre décrit le processus de décision appliqué pour une ouverture de « modification »
Ce processus est piloté au cours de réunions programme SRM et CCB
Représentants de ces commissions
  le programme
  les représentants gestion de « conf » Coe
  le « costing »
  la MAP
  l’ingénieur en chef
  le représentant gestion de « conf » FAL
  le contrôleur de gestion programme
FE
MODIF
DEFINIR
PREPARER
REALISER
ATTESTER
Prise de décision
Initialisation
Evaluation
Investigation
Implémentation
Prise de décision
Glossaire
FE
  Fiche d’Evaluation
SRM
  Comité de constitution du dossier technique pour validation
CCB
  Comité de validation
NOTA
Toutes les étapes avant la phase d’implémentation peuvent engendrer :
un refus
une mise en attente
une demande de complément d’information
Notes: Page <number>

## Slide 4: SPECIFIER
2009
Page <number>
Objectif
Elaboration de la fiche d’évaluation (FE)
Contenu de la FE
Raison/contexte
Avis technique
Avis production
Avis achats/logistique
Avis support
Avis devis
Avis commercial
Suivi GMCP (historique des évolutions)
Commentaires hors COR
Suivi post-COR
Origine d’une FE
FE
Une demande client
Une Proposition
d’Amélioration
Une mise au point
atelier
Un point sécurité
Une demande
standard
DEFINIR
PREPARER
REALISER
ATTESTER
Prise de décision
Initialisation
Evaluation
Investigation
Implémentation
Prise de décision
Notes: Page <number>

## Slide 5: SPECIFIER
2009
Page <number>
Objectifs
  Constitution du dossier technique en « draft » (TRS)
  Interrogation des industriels concernés (TOP NOMA)
  Proposition des rangs d’application
DEFINIR
PREPARER
REALISER
ATTESTER
Prise de décision
Initialisation
Evaluation
Investigation
Implémentation
Prise de décision
Glossaire
TRS
  Technical Repercussion Sheet
TOP NOMA
  NOtification des Modalités d’Application
CCB
Notes: Page <number>

## Slide 6: SPECIFIER
2009
Page <number>
Objectif
  Ouverture de la « modif » avec ses rangs d’application
  Validation de la TRS
DEFINIR
PREPARER
REALISER
ATTESTER
Prise de décision
Initialisation
Evaluation
Investigation
Implémentation
Prise de décision
Notes: Page <number>

## Slide 7: SPECIFIER
2009
Page <number>
Cycle moyen de traitement d’une FE
4 à 5 semaines
FE
MODIF
DEFINIR
PREPARER
REALISER
ATTESTER
4 à 5 semaines
2 semaines
Prise de décision
Initialisation
Evaluation
Investigation
Implémentation
Prise de décision
Notes: Page <number>

## Slide 8: Estimation chiffrage étude
2009
Page <number>
Quelques chiffres à retenir pour calcul d’amortissement
  Réalisation de plans de pièces élémentaires 20 heures
  Réalisation de plans de montage 100 heures
  Taux horaire bureau d’études 80 €
  Réalisation gammes de montages nouvelles 40 heures
  Mise à jour d’une gamme existante 10 heures
  Taux horaire préparation 73 €
  Taux horaire atelier 132 €
Notes: Page <number>

## Slide 9: Estimation chiffrage étude
2009
Page <number>
Activité | Temps unitaire (heures) | Temps total (heures) | Coût horaire (euros) | Coût / activité(euros)
4 plans de pièces simples | 20 | 80 | 80 | 6400
1 plan d’assemblage | 100 | 100 | 80 | 8000
1 préparation montage + pe | 80 | 80 | 73 | 5840
Coût total |  |  |  | 20240
Amortissement |  | 20240/132 |  | 153 heures de production
Amortissement : moins d’un an
A cadence actuelle 153 heures / 90 avions annuels
Gain de 2 heures (20 dht) par avion
Nota : attention aux demandes spécifiques version ou standard fin de vie (STE, STF)
Notes: Page <number>

## Slide 10: SPECIFIER
2009
Page <number>
DEFINIR
PREPARER
REALISER
ATTESTER
Objectif
Elaboration des plans de pièces
Elaboration des plans de montage
Notes: Page <number>

## Slide 11: SPECIFIER
2009
Page <number>
DEFINIR
PREPARER
REALISER
ATTESTER
Contrôle des écarts (le delta 1)
Le calcul des différences entre le spécifié et le défini
Le dossier technique (TRS) existe mais pas le dossier de définition (plan/nomenclature)
Relance de la définition attendue (les « quality gates »)
Un contrat de service co-signé entre le Manufacturing/Engineering et l’Engineering
  Les milestones
  Le bilan général
  Le bilan par fournisseur
Notes: Page <number>

## Slide 12: SPECIFIER
2009
Page <number>
DEFINIR
PREPARER
REALISER
ATTESTER
Objectif
Elaboration du dossier de préparation
Contenu du dossier de préparation
Nomenclature
  Pièces
  Matières
  Equipement
Gamme opératoire
  Phases de montage
    Temps
    Outillages
    Documents de référence
  Fiche d’instruction
Correspondance cascade BE - PROD
Notes: Page <number>

## Slide 13: SPECIFIER
2009
Page <number>
DEFINIR
PREPARER
REALISER
ATTESTER
Contrôle des écarts (le delta 2)
Le calcul des différences entre le défini et le préparé
Le dossier de définition (plan/nomenclature) existe mais pas le dossier de préparation
Notes: Page <number>

## Slide 14: SPECIFIER
2009
Page <number>
DEFINIR
PREPARER
REALISER
ATTESTER
Objectif
L’application du dossier de fabrication généré à partir du dossier de préparation
Notes: Page <number>

## Slide 15: SPECIFIER
2009
Page <number>
DEFINIR
PREPARER
REALISER
ATTESTER
Contrôle des écarts (le delta 3)
Le calcul des différences entre le préparé et le réalisé
Le dossier de préparation existe mais le dossier de fabrication n’est pas soldé dans son intégralité
Notes: Page <number>

## Slide 16: SPECIFIER
2009
Page <number>
DEFINIR
PREPARER
REALISER
ATTESTER
Objectif
Au niveau dossier de fabrication : Vérification de la conformité de la réalisation
Au niveau avion : S’assurer que la totalité des modifications est appliquée sur avion (RIC)
  Procès verbal de contrôle Equipement
  Procès verbal de contrôle Modification
Glossaire
RIC
  Registre Individuel de Contrôle
Notes: Page <number>

## Slide 17: SPECIFIER
2009
Page <number>
DEFINIR
PREPARER
REALISER
ATTESTER
Objectif
Assurer le suivi des différents écarts sur les avions en FAL lors de réunion hebdomadaire
« Avancement indus » FAL
Glossaire
FAL
  Final Assembly Line
Lien vers l’application
Notes: Page <number>

## Slide 18
2009
Page <number>
© AIRBUS FRANCE S.A.S. Tous droits réservés. Document confidentiel.
Ce document et son contenu sont la propriété d’AIRBUS FRANCE S.A.S. Aucun droit de propriété intellectuelle n’est accordé par la communication du présent document ou son contenu. Ce document ne doit pas être reproduit ou communiqué à un tiers sans l’autorisation expresse et écrite d’AIRBUS FRANCE S.A.S. Ce document et son contenu ne doivent pas être utilisés à d’autres fins que celles qui sont autorisées.
Les déclarations faites dans ce document ne constituent pas une offre commerciale. Elles sont basées sur les postulats indiqués et sont exprimées de bonne foi. Si les motifs de ces déclarations n’étaient pas démontrés, AIRBUS FRANCE S.A.S serait prêt à en expliquer les fondements.
AIRBUS, son logo, A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380 et A400M sont des marques déposées.
Notes: Page <number>