## Slide 1: La conduite du projet
Recueillir régulièrement l’état d’avancement en termes de :
  Coûts
  Qualité
  Délais
Comparer avec le prévisionnel
Analyser les écarts
Rechercher et mettre en œuvre des solutions
Réadapter le prévisionnel
Communiquer en interne à l’équipe projet
Communiquer vers le comité de pilotage