## Slide 1: Maitrise qualité, coûts et délais
La complexité de l’activité à mener durant le projet est en partie résolue par une fragmentation des actions appelées « taches »
Elles sont définies en réponse à un questionnement:
  Quelle durée ?
  Quand ? (par rapport au projet, par rapport aux autres tâches)
  Quelles ressources humaines pour la réalisation ?
  Quelles équipements ?
  Quel couts ?
On abouti à une planification avec des ressources identifiées
Cette planification sera utilisée lors du suivi du projet
Elle est généralement représentée chronologiquement (sous la forme d’un diagramme Gantt)

## Slide 2: Inventaire des taches :
Liste des taches et durée (compte tenu du volume de travail à réaliser et du nb de personnes affectées)

## Slide 3: Planification des taches :
Les liens de dépendance temporels sont placées entre les taches
Les taches de durées nulles sont appelées « jalons »

## Slide 4: Affectation des ressources humaines :
Les RH sont des individus ou des équipes : ils sont internes ou externes à l’entreprise