## Slide 1: La maitrise des risques : principes
Le concept de risque est inhérent au mode projet,
Il faut donc l’anticiper
Identifier les causes
Rechercher les conséquences
Analyser la criticité
Mettre en place des solutions visant à réduire ou annuler les impacts
  En supprimant les causes
  En réduisant les impacts

## Slide 2: La maitrise des risques : principes
1 - Analyser le profil des risques :
  gravité directe
  probabilité de survenir
  soudaineté de l’apparition lors de la conduite du projet
2- En déduire l’impact :
  Évaluer la dangerosité de la combinaison
3- Trouver des solutions pour les réduire ou annuler
  Limiter la gravité
  Limiter la probabilité d’occurrence
  Détecter l’arrivée le plus tôt possible

## Slide 3: Risques et conséquences
Quelques exemples au hasard :
  Expert en limites de compétences == retards, qualité
  Disponibilités des RH insuffisantes == retards
  Incompréhensions == travail inutile ou mal fait
  Chef de projet ne diffusant pas les informations == démobilisation
  Contributeurs absents aux réunions == perte en qualité
  Mauvaises synchronisations de l ’équipe == pertes de temps
  Intempéries == retards de livraisons
  Décideurs absents aux moments critiques == projet bloqué
  Mauvais choix d’expert == solution technique non optimale
  Chef de projet absent == perte de temps
  Conduite projet non faite == écarts grandissants
  Livrables produit mal définis == conflits avec l ’équipe projet

## Slide 4: Risques et pistes de résolutions
Pour réduire ou annuler les risques :
  Modalités de la communication établies à l’avance,
  Canaux de communication éprouvés,
  Point d’avancement courts mais fréquents.
  Indisponibilités RH ponctuelles répertoriées,
  Etude approfondie des compétences en RH,
  Délégations de pouvoirs,
  Sous équipes autonomes.
  Planification rigoureuse,
  Scénario de repli planifié et géré en parallèle.
  -