## Slide 1: Champ couvert par les livrables
Recouvre tout ce qui est physique et documentaire
Au cœur des échanges entre le commanditaire et l’équipe projet
Peuvent aussi concerner l’organisation interne de l’équipe projet

## Slide 2: Inventaire de livrables :
Liés au produit
Cahier des charges
Liés à la gestion et à la communication
Notices de mise en œuvre
Notice de maintenance
Notice de fin de vie
Bilan de fin de réalisation produit
Note de cadrage
Planning de suivi des écarts
Tableaux de bords, Indicateurs
Reporting
Compte rendus de réunion
Produit
Planning prévisionnel taches / RH / financement
Bilan de gestion de projet
Document de recette produit client
Document de fin de projet / commanditaire

## Slide 3: Utilisation des livrables dans les 3 phases
Préparation
Présentation du projet
CdC produit et notices associées
Planning général des taches (permet un premier accord général avec le commanditaire)
Analyse des risques et solutions
Planning détaillé de la conduite
Plannings des taches - ressources humaines – équipements – financement - communication pour la phase de conduite
Liste de tous les livrables complémentaires à utiliser dans la phase de conduite
Accord écrit du commanditaire
Conduite
Tableaux de bords, suivi des écarts, Indicateurs
Planning de réalisation des taches, RH, engagements financiers .. ,
Suivi des écarts (Tableaux de bord)
Compte rendus de réunion
Bilan
dossier bilan de réalisation produit
dossier bilan de réalisation projet
Reporting
Recette produit