| BTS ELECTROTECHNIQUE SESSION 2007-08 |  |  |  | EPREUVE de PROJET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FICHE DE SUIVI DE PROJET |  |  |  | ÉTUDIANTS PRÉSENTS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJET: Banc d'essais thermiques moteur |  | SEMAINE N° :1 | A |  | B |  | C |  | D |  | E |  |  |  |  |  |
| Total Heures Projet : 16H |  | DATE :06/02/2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secrétaire de séance: A : MR GUERIN Nicolas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TACHES EFFECTUÉES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interpréter la demande du client |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Établir la nomenclature, les devis etc, |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Analyser les différents modes de marche et d’arrêt du système |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Déterminer les ressources matériel nécessaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Positionner les différentes tâches sur le planning prévisionnel |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Identifier les paramètres et établir le compte rendu du relevé des caractéristiques des machines en début de projet ( MCC en moteur) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Étude Technique Variateur, Conditionneur, Extension FP sigma |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Présentation de l'organisation du travail en projet |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| Total heures séance : 16H | Décompte Heures / étudiants : |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  |
| Mise à jour de la planification réalisée: OUI NON RETARD ( par 4h ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ce qui peut-être rédigé pour le thème: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TACHES A RÉALISER A LA PROCHAINE SÉANCE: Commandes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secrétaire de la séance suivante: MR ETIENNE Kévin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMMENTAIRES SUR LE SUIVI date: remarques: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |